EOS治理工作计划

最后修改时间: 12:25 AM, May 22, 2018 (HKT)

EOS.IO的主网将在不到两周的时间内上线，但是支持EOS网络的这些重要的治理文件尚未最终定稿，这是每个人都非常关心的问题。尽管目前的EOS GO论坛为讨论和反馈提供了一个良好的渠道，但如果没有更好的沟通渠道，很多意见/建议仍然是分散四处的。我们认为，根据这些意见、论坛上的回复、讨论的议题，与社区合作，进行必要的修改，并确定投票机制、宪法、超级节点协议和仲裁等官方文件是一项目前紧迫的任务。EOSREAL和其他超级节点候选人都有共同的担忧——即在主要网络发布前不到两周，我们能否达成EOS治理文档的共识。

在社区的支持下，我们希望承担起推动这一进程的协调者的角色。我们写信给您是因为您是EOS社区的杰出代表、EOS治理专题上的明智顾问以及区块链领域的优秀专业人士。我们希望您加入我们来完成EOS治理文件的重要工作。

**目标**

|  |
| --- |
| 在2018年5月31日之前完成所需的治理文件，包括宪法、投票制度、超级节点协议及仲裁论坛规则等（按照优先级别排序） |

**项目计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 5.21 – 5.22 | 寻找积极的治理参与者，并询问他们对这个计划的意见，主要通过Telegram和微信(**已完成**) |
| 5.22 – 5.24 | 总结当前的草案和意见，寻找积极的治理参与者（大约25个），并确保所有的意见都得到贯彻；进行修改并准备修订后的文件。 ---**我们目前正在进行中!!!!** |
| 5.25 – 5.27 | 尽可能与社区成员（大约数百人或数千人）沟通，获得反馈，总结并通过社区传播给参与者和Block.one |
| 5.28 – 5.29 | 安排两个电话会议，一个适合亚洲时间，一个适合欧美时间，邀请任何喜欢讨论话题的人参与。电话会议后会将会议记录分发给各社区。 |
| 5.30 | 以电话会议为基础，进行最终修改，最终确定文件，向社区发布并封锁，形成一套1.0版的治理文件，供主网发布。 |

**后勤工作：**

|  |
| --- |
| 请通过以下方式加入我们:   * **Telegram:** t.me/eosreal * **微信：**EOSREAL * **电子邮件：**eos@eosreal.com, or * **电话或短信：**+1 949 468 5388.   我们将设立一个您/您的团队和EOSREAL的对话群。目前EOSREAL可以处理英文/韩文/中文/日文/乌尔都语。 |
| EOSREAL团队将密切跟踪所有的在治理文件上的反馈（包括在EOS GO上的相关反馈），通过微信/Telegram反馈给意见发起者。  所有Telegram和微信上的聊天记录将会被存档，并每24小时发布一次（每天内容的截止时间为美国东部时间早晨5点/香港时间下午5点/伦敦时间上午10点）方便所有人阅览 |
| 交流通信内容可以分为4种：   * 1. 治理文件的疑问/反馈   2. 关于这些疑问/反馈的回复   3. 治理文件确定修订的部分   4. 尚未解决的疑问/反馈   所有尚未解决的疑问/反馈将会最终在电话会议中解决。 |
| 这份工作计划的文档，以及治理文档的最新版本将会保存在Google云端硬盘中： <https://drive.google.com/open?id=1fDIkdj1hzWSrADkzZKkCWH2SLdN-izA4> |

**其他**

|  |
| --- |
| 如果时间允许，我们希望在全球范围内与BP们和社区会面，我们的人力资源具有本地语言能力和旅行证，覆盖美国，亚洲和印度/巴基斯坦。 |

**感谢以下成员的支持**

|  |
| --- |
| 我们向以下对我们的计划作出贡献的成员致以特别的感谢：  Thomas Cox, Todor Karaivanov, Moti Tabulo, Sam Sapoznick  EOSREAL – MAO, Felicia, Grace, Ambreen, Lulu  EOS Canada – Josh Kauffman  EOS Nation – Yves La Rose  EOS Dublin – Sharif Bouktila  EOS New York – Kevin Rose  EOS Detroit – Rob Konsdorf, Adam Zientarski  Blockgenic – Yannick Slenter  EOS Tribe – Jake Bryan  EOS Gravity – Ocean Liao  HelloEOS – Cenyi  由于时间限制，我们仍然在等待更多成员的回复。 |